# RAPPORT HEBDOMADAIRE – SEMAINE 1

## Projet : Robot Autonome – Olympiade de Robotique UCAO-UUC

## Équipe : The Winners

# 1. Introduction

Ce rapport présente les activités réalisées par l’équipe The Winners au cours de la première semaine du projet de conception du robot autonome destiné à l’Olympiade de Robotique UCAO-UUC.

L’objectif principal de cette semaine était d’établir les bases organisationnelles, techniques et structurelles du projet.

# 2. Organisation Administrative

Au cours de cette semaine, l’équipe a procédé à la structuration interne du groupe.

## 2.1 Élection des Responsables Administratifs

- Élection du Comptable : Adriano, chargé de la gestion financière, du suivi des dépenses et du contrôle du budget.

- Élection de la Secrétaire : Primaelle, chargée de la rédaction des comptes rendus, de la gestion documentaire et du suivi administratif.

Cette étape a permis de formaliser la gestion du projet et d’assurer une meilleure coordination.

# 3. Définition des Besoins Techniques

## 3.1 Élaboration de la Liste du Matériel

L’équipe a identifié et validé la liste prévisionnelle des composants nécessaires à la réalisation du robot :

- Microcontrôleur 32 bits

- Capteurs de suivi de ligne

- Capteur de détection d’obstacles

- Moteurs DC à engrenages métalliques

- Batterie LiPo

- Châssis et éléments mécaniques

Cette liste sera utilisée pour la planification des achats et le suivi budgétaire.

## 3.2 Discussion des Spécifications du Robot

L’équipe a défini les principales caractéristiques techniques que devra respecter le robot :

- Autonomie totale sans télécommande

- Vitesse cible ≥ 1 m/s

- Autonomie énergétique ≥ 1 heure

- Suivi de ligne précis avec correction PID

- Détection rapide et contournement d’obstacles

- Structure mécanique robuste et légère

Ces spécifications serviront de référence pour toutes les décisions techniques futures.

# 4. Avancement Technique

## 4.1 Lancement du Design 3D

À la fin de la semaine, l’équipe a entamé la phase de conception 3D du robot.

Objectifs du design 3D :

- Optimiser la disposition des composants

- Réduire le centre de gravité

- Garantir la robustesse structurelle

- Intégrer un design esthétique compétitif

Le design est actuellement en cours d’élaboration et sera affiné la semaine prochaine.

# 5. Difficultés Rencontrées

- Discussion approfondie nécessaire pour équilibrer performance et autonomie.

- Ajustement des choix techniques pour respecter les contraintes futures de dimension.

# 6. Bilan de la Semaine

La première semaine a permis de :

- Structurer l’organisation interne

- Définir les responsabilités administratives

- Valider la liste du matériel

- Définir les spécifications techniques principales

- Lancer la conception 3D du robot

Les bases organisationnelles et techniques du projet sont désormais établies.

# 7. Objectifs de la Semaine 2

- Finaliser le design 3D

- Lancer les achats de matériel

- Commencer la fabrication du châssis

- Préparer l’architecture logicielle